PROJEKT UMOWY

Załącznik nr 8 do SIWZ

z Wykonawcą wybranym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U.2015.2164.)

zawarta w dniu …………….. roku w Poznaniu pomiędzy:

Miastem Poznań, Zarządem Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ z siedzibą w Poznaniu, 
ul. Gronowa 20, 61–655 Poznań, posiadającym NIP: 209-00-01-440, Regon: 631257822 
reprezentowanym przez:

.................................................................................................

# zwanym dalej Zamawiającym

a

## firmą .......................................... reprezentowaną przez:

............................................................................................................

zwaną dalej Wykonawcą

§ 1

## PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie termomodernizacji XIV-kondygnacyjnego budynku administracyjno-biurowego stanowiącego  siedzibę ZGiKM GEOPOZ oraz innych jednostek organizacyjnych Miasta Poznania zlokalizowanego w Poznaniu, ul. Gronowa 20, w tym:

- Izolacja pionowa i ocieplenie ścian piwnicy w gruncie oraz częściowa wymiana opaski wokół budynku.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych piwnicy ponad gruntem oraz ścian zewnętrznych budynku (wzdłużnych i szczytowych) przez nałożenie do wysokości maks. 25 m warstwy styropianu a powyżej 25 m wełny mineralnej.

- Ocieplenie ścian zewnętrznych nadbudówki dźwigów osobowych przez nałożenie warstwy wełny mineralnej.

- Ocieplenie dachu nadbudówki dźwigów osobowych przez przyklejenie wełny mineralnej 
i dwukrotne pokrycie papą termozgrzewalną.

- Ocieplenie stropodachu budynku głównego przez wdmuchnięcie wełny mineralnej granulowanej.

- Roboty towarzyszące, w tym:

- wymiana parapetów zewnętrznych dla wszystkich okien budynku,

- wymiana drzwi prowadzących z nadbudówki dźwigów osobowych na dach budynku głównego,

- wymiana 3 szt okien dwuskrzydłowych 2300 x 1380 mm na 3 kpl. okien w układzie symetrycznym zg. z rys. 6 i 20 projektu wykonawczego, w skład których wchodzą:

- okno EI 60 z kwaterą stałą, kolor biały,

- okno otwieralno-uchylne (bez klasy odporności ogniowej), współczynnik przenikania ciepła Uw nie większy niż 1,3 W/m2K, kolor biały,

- parapet wewnętrzny, kolor biały,

- wymiana 1 okna piwnicznego 800 x 780 mm na okno z szybą antywłamaniową 
z kwaterą stałą EI 60, kolor biały,

- demontaż starej i wykonanie nowej instalacji odgromowej budynku,

- wykonanie oświetlenia zewnętrznego budynku po termomodernizacji,

- montaż skrzynek lęgowych zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu w miejscach i w sposób wskazany przez ornitologa 
(1 skrzynka lęgowa dla pustułki, 20 skrzynek lęgowych dla jerzyka, 35 skrzynek lęgowych dla wróbla – w zależności od decyzji ornitologa skrzynki wbudowane 
w elewację lub montowane na elewacji),

Szczegółowy zakres i sposób wykonania prac został określony w projekcie budowlanym (Decyzja Prezydenta Miasta Poznania nr 1107/2016 z dnia 13.06.2016 r., sygnatura akt UA-V-A05.6740.1143.2016 o zmianie pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego), projektach wykonawczych oraz w specyfikacjach technicznych wykonania 
i odbioru robót.

§ 2

## WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA

- Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 Umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie ………….. zł brutto (słownie: ……………), w tym podatek VAT w kwocie ………...........

- Wykonawca oświadcza, że wynagrodzenie to obejmuje:

- wszelkie koszty jakie zostaną przez niego poniesione w związku z należytym, zgodnym z obowiązującymi przepisami wykonaniem przedmiotu umowy,

- wykonanie wszelkich robót i prac niezbędnych do należytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i specjalistyczną wiedzą w tym zakresie, zarówno tych określonych w dokumentacji jak i nie wskazanych w niej bezpośrednio ale możliwych do przewidzenia przez Wykonawcę przy zachowaniu przez niego należytej staranności na etapie zapoznawania się z dokumentacją projektową oraz dokonywania wizji lokalnej nieruchomości.

- Wynagrodzenie należne Wykonawcy zostanie ustalone z zastosowaniem stawki VAT obowiązującej w chwili powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 4.

- Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w związku ze zmianą stawki VAT, o której mowa 
w ust. 3, wymaga formy aneksu. W przypadku zwiększenia wynagrodzenia na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 2 Wykonawca, do dnia podpisania aneksu, zobowiązany jest do wystawiania faktur VAT w dotychczasowej wysokości brutto. Faktury korygujące VAT do wysokości różnicy wynagrodzenia obliczonego z zastosowaniem zwiększonych składników wynagrodzenia Wykonawca wystawi po podpisaniu aneksu zwiększającego wynagrodzenie Wykonawcy. W przypadku zmniejszenia stawki podatku VAT Wykonawca wystawi fakturę stosując obowiązującą stawkę podatku VAT w dniu powstania obowiązku podatkowego stosownie obniżając wynagrodzenie brutto.

- Jeżeli zwiększenie wynagrodzenia będzie skutkowało koniecznością dokonania zmian 
w budżecie miasta Poznania aneks zostanie zawarty nie wcześniej niż po przyjęciu tych zmian przez Radę Miasta Poznania.

§3

### TERMIN REALIZACJI

- Termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień protokolarnego przekazania placu budowy, które nastąpi w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy.

- Przedmiot umowy określony w §1 zostanie zrealizowany w terminie do dnia 10.11.2016 roku.

- Termin zakończenia robót, o którym mowa w ust.1, obejmuje zakończenie wszelkich robót oraz ewentualne wykonanie wszelkich poprawek i zaleceń stwierdzonych podczas końcowego odbioru, jak również całkowite uprzątnięcie terenu, na którym wykonywane były prace wraz z wywiezieniem odpadków.

- Zmiana terminu zakończenia wszystkich prac i robót objętych przedmiotem umowy może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany umowy (aneks do umowy) w wypadku wystąpienia okoliczności, za które w zgodnej ocenie stron umowy Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, zgodnie z zapisami §13 ust.4a umowy.

§4

PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Zamawiający:

- przekaże protokolarnie Wykonawcy plac budowy oraz dokumentację projektową 
i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót w terminie, o którym mowa 
w §3 ust.1 umowy,

- niezwłocznie po otrzymaniu niezbędnych dokumentów od Wykonawcy zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania 
oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót,

- przekaże Wykonawcy opieczętowany dziennik budowy,

- zapewni nadzór inwestorski, autorski i w razie potrzeby także ornitologiczny w czasie realizacji przedsięwzięcia,

- udostępni na zasadach, o których mowa w § 5 ust.1v punkt poboru wody i energii elektrycznej na potrzeby budowy

- Zamawiający ma prawo:

- w każdym czasie sprawdzenia jak umowa jest wykonywana przez Wykonawcę,

- żądać dokumentów, o których mowa w §5 ust.1f

- zgłaszać zastrzeżenia i żądać od Wykonawcy usunięcia z budowy każdej osoby, która jego zdaniem zachowuje się niewłaściwie, nie posiada odpowiednich kwalifikacji lub jej obecność na terenie budowy uznana jest przez Zamawiającego za niepożądaną.

#### §5

PRAWA I OBOWIĄZKI WYKONAWCY

- Wykonawca zobowiązany jest do:

- niezwłocznego po podpisaniu umowy przekazania Zamawiającemu dokumentów niezbędnych do zawiadomienia o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla miasta Poznania oraz złożenia wniosku o wydanie dziennika budowy, przy czym konsekwencje opóźnienia robót z tytułu zwłoki w tym zakresie obciążają Wykonawcę,

- wykonywania wszystkich czynności związanych z realizacją przedmiotu umowy 
z najwyższą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami (w szczególności dotyczącymi BHP i ochrony przeciwpożarowej) i normami właściwymi dla wykonania tego typu prac,

- dokonania przed wykonaniem drzwi, o których mowa w §1 ust.6b oraz okien, 
o których mowa w §1 ust.6c i 6d pomiarów w miejscu ich zainstalowania, co będzie równoznaczne z wzięciem odpowiedzialności za zgodność wymiarową montowanych drzwi i okien,

- prowadzenia na bieżąco dziennika budowy,

- wykonywania prac z uwzględnieniem Decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu nr WPN-II.6401.209.2015.BŚ.2 z dnia 07.09.2015 r.,

- używania przy realizacji przedmiotu umowy systemu ocieplenia oraz materiałów, wyrobów i urządzeń  odpowiadających Polskim Normom lub innym obowiązującym 
w tym zakresie przepisom, posiadających stosowne certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, świadectwa dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej, Państwowego Zakładu Higieny, Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Pożarowej oraz innych właściwych instytucji, które to dokumenty Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na każde jego żądanie, nie później jednak niż w dniu wyznaczonym na odbiór końcowy robót,

- bieżącego usuwania i utylizowania na swój koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami powstałych w wyniku prowadzonych prac odpadów i śmieci a także zbędnych materiałów, urządzeń, gruzu oraz innych z terenu prac i przyległych. 
W szczególności powyższe dotyczy natychmiastowego sprzątania i usuwania zanieczyszczeń powstałych w wyniku  cięcia i szlifowania materiałów dociepleniowych (styropian, wełna mineralna) z terenu wokół budynku oraz z dachów budynków bezpośrednio przyległych i otaczających budynek przy ul Gronowej 20.

- utrzymywania w czasie realizacji robót terenu wokół ocieplanego budynku, 
a w szczególności parkingu oraz istniejących ciągów komunikacyjnych w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych w celu zapewnienia ciągłości dostępu do budynku,

- zabezpieczenia na własny koszt terenu robót w taki sposób i w takim zakresie, jaki konieczny jest dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i klientom kompleksu budynków biurowych przy ul. Gronowej 20, 22 i 22A oraz dla spełnienia uzasadnionych wymagań użytkowników pomieszczeń, w sąsiedztwie których prace będą wykonywane,

- wykonania osłon oraz innych robót towarzyszących celem zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub zanieczyszczeniem wszelkich urządzeń zamontowanych na dachach 
i ścianach budynku. Wszelkie koszty związane z przywróceniem do stanu poprzedniego urządzeń niezabezpieczonych lub niewłaściwie zabezpieczonych pokryje Wykonawca

- zabezpieczenia na własny koszt okien w taki sposób i w takim zakresie, jaki konieczny jest dla wyeliminowania możliwości ich zabrudzenia w czasie wykonania prac,

- zabezpieczenia na własny koszt przed zniszczeniem w czasie wykonywania prac zieleni wokół budynku,

- przywrócenia na własny koszt co najmniej do stanu z dnia przejęcia placu budowy oraz  naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją prac objętych umową,

- dokonania w ciągu 3 dni od dnia zawarcia umowy na własny koszt ubezpieczenia na kwoty adekwatne do wartości i zakresu prac wszystkich ryzyk związanych z budową, w tym w szczególności ubezpieczenia wykonywanych robót, terenu i zaplecza budowy, wyposażenia, materiałów lub elementów i urządzeń do wbudowania bądź zamontowania, maszyn budowlanych oraz sprzętu i urządzeń montażowych, oraz szkód osobowych i rzeczowych, których przyczyną może być wykonywanie robót. Umowa ubezpieczenia będzie zawarta co najmniej do dnia planowanego zakończenia realizacji przedmiotu umowy określonego w §3 ust.2 umowy.

- przekazania w dniu przekazywania placu budowy kopii polis potwierdzających zawarcie umowy ubezpieczenia ryzyk budowlanych oraz odpowiedzialności cywilnej, o których mowa wyżej. W razie wydłużenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ubezpieczenia na ww. zasadach, przedstawiając Zamawiającemu dokumenty potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczególności kopię umowy lub polisy ubezpieczenia, na co najmniej 7 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunków ubezpieczenia bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie,

- realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przełożenia elementów systemów bezpieczeństwa zamontowanych na elewacji w ścisłym porozumieniu i pod nadzorem firmy Ela Compil Sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu, ul. Słoneczna 15A (dane kontaktowe: tel. 61 8693850, e-mail: office@ela.pl) która zajmuje się konserwacją systemów bezpieczeństwa budynku,

- realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przełożenia i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami powstającymi w trakcie prac klimatyzatorów zamontowanych na elewacji na piętrach VII (2 szt, w tym ponownie będzie montowana tylko 1 szt), IX (2 szt), X (1 szt) oraz na parterze (3 szt) a także zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami powstającymi w trakcie prac klimatyzatorów znajdujących się na dachu budynku II-kondygnacyjnego w ścisłym porozumieniu i pod nadzorem firmy KLIMAPOZ Kałasz Owczarek Spółka Jawna z siedzibą w Poznaniu, ul. Browarna 10 (dane kontaktowe: tel. 61 8728000, 61 6533184, e-mail: biuro@klimapoz.pl), która zajmuje się ich konserwacją

- realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie przełożenia i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniami powstającymi w trakcie prac klimatyzatorów zamontowanych na elewacji na piętrach III (1 szt) i XII (1 szt) odbędzie się w ścisłym porozumieniu i pod nadzorem firmy ELEKTRONIKA S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. św. Michała 43 (dane kontaktowe: tel. 600 930 125, e-mail: sgarncarek@elektronika-sa.com.pl która zajmuje się ich konserwacją,

- takiego zorganizowania prac, aby w miejsce starych podkonstrukcji pod klimatyzatory, o których mowa w pkt q) i r) natychmiast zamontowane zostały nowe podkonstrukcje, uwzględniające grubość ocieplenia, a klimatyzatory niezwłocznie ponownie zamontowane i uruchomione, żeby zachować ciągłość ich pracy, ponieważ muszą one zapewnić ciągłość chłodzenia ważnych pomieszczeń budynku typu serwerownie itp.

- prowadzenia wszelkich robót budowlanych, w szczególności podczas prowadzenia wykopów związanych z wykonywaniem izolacji pionowej i ocieplenia ścian piwnicy 
w gruncie w sposób ostrożny, celem uniknięcia kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami i sieciami,

- usuwania krat z okien budynku za pomocą pilarki elektrycznej (bezwzględnie zakazuje się używania do tego celu szlifierki kątowej, ze względu na możliwość uszkodzenia okien odpryskującymi iskrami)

- pokrycia kosztów wody oraz prądu na potrzeby realizacji przedsięwzięcia opisanego w §1 na zasadach określonych w protokole przekazania placu budowy.

- Wykonawca ma prawo żądać od Zamawiającego udostępnienia mu frontu robót 
w takim zakresie, aby nie ograniczało to zagospodarowania jego potencjału wykonawczego.

#### §6

#### WARUNKI REALIZACJI PRAC

- Zamawiający udostępni Wykonawcy do realizacji prac budynek, w którym będzie się odbywała normalna praca oraz część parkingu (rząd miejsc bezpośrednio przyległy do wschodniej elewacji budynku). Prace mogą się odbywać bez ograniczeń, przy czym prowadzenie robót poza godzinami pracy Urzędu oraz w dni wolne od pracy musi zostać poprzedzone odpowiednimi uzgodnieniami z Zamawiającym (w dni robocze – przed zakończeniem pracy, a w dni wolne od pracy - najpóźniej w ostatnim dniu pracy przed dniami wolnymi). Długotrwałe prace głośne należy realizować w poniedziałek wyłącznie po godzinie 17:15 a w pozostałe dni robocze po godzinie 15:30.

- Wykonawca uwzględni specyfikę pracy w czynnych obiektach użyteczności publicznej, wykona prace w sposób i w czasie nie zakłócającym funkcjonowania Urzędu, ze szczególnym uwzględnieniem wytycznych zawartych w dokumentacji projektowej 
w sposób zapewniający bezpieczeństwo korzystania z budynku przez pracowników 
i klientów Urzędu. Prace będą prowadzone w sposób umożliwiający stałe użytkowanie budynku oraz sąsiadujących z nim parkingów, dróg i chodników.

- Wszelkie roboty budowlane, w szczególności wykopy należy prowadzić w sposób ostrożny, bez używania sprzętu mechanicznego, celem uniknięcia kolizji 
z niezinwentaryzowanymi instalacjami budynku i sieciami na zewnątrz budynku.

- Demontaż i ponowny montaż klimatyzatorów oraz elementów systemów bezpieczeństwa musi nastąpić w tym samym dniu w celu maksymalnego zapewnienia ciągłości ich pracy. W przypadku klimatyzatorów w serwerowniach w celu utrzymania ciągłości pracy należy przewidzieć zastosowanie przenośnych klimatyzatorów zastępczych.

- Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy samodzielnie, może jednak za zgodą Zamawiającego zawrzeć umowy o wykonanie części zadania inwestycyjnego 
z podwykonawcami. Wraz z wnioskiem o wyrażenie zgody Wykonawca dostarczy Zamawiającemu projekt umowy, która ma być zawarta z podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w terminie 7 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę projektu umowy nie zgłosi na piśmie sprzeciwu  lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę  na zawarcie umowy.

- Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników w takim zakresie jak gdyby były one działaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników.

- Jeżeli Zamawiający będzie miał uzasadnione podejrzenia, że kwalifikacje podwykonawcy lub jego wyposażenie w sprzęt nie gwarantuje odpowiedniej jakości wykonania robót lub dotrzymania terminów, to może on żądać od Wykonawcy zmiany podwykonawcy.

§7

### ODBIÓR PRAC

- Odbiór końcowy będzie dokonany w ustalonym przez strony terminie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od pisemnego zgłoszenia zakończenia prac przez Wykonawcę. W momencie odbioru strony stwierdzają zgodność wykonania z przedmiotem zamówienia 
i jakość zamówienia. Z czynności odbioru będzie spisany w obecności przedstawicieli obu stron protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak również termin wyznaczony na ewentualne usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego podczas odbioru wad, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, nie dłuższym jednak niż termin określony w §3 ust.2 niniejszej umowy pod rygorem zastosowania sankcji wskazanych w §9 umowy.

- Roboty, które ulegają zakryciu, czyli takie, których odbiór w późniejszym terminie nie będzie możliwy bez demontażu (rozbiórki) czy ponownego wykonania wykopu, muszą być każdorazowo zgłoszone do odbioru przed rozpoczęciem robót zakrywających, 
w przeciwnym wypadku koszty związane z ich późniejszym odbiorem związane 
z rozbiórką czy wykopem w celu odsłonięcia prac do odbioru i ponownym montażem czy zasypaniem wykopu poniesie Wykonawca,

    - O gotowości robót budowlanych do odbioru końcowego lub odbioru robót ulegających zakryciu, o których mowa w ust.2, Wykonawca zawiadomi osoby wymienione w ust.8 pisemnie -  mailem lub faxem dokonując jednocześnie odpowiedniego wpisu 
w dzienniku budowy. Jednocześnie w przypadku odbioru końcowego Wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru nw. komplet dokumentów odbiorowych:

- dziennik budowy;

- dokumentację powykonawczą, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego,

- inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

- certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty na materiały itp.,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia ze sprawdzeń, badań, prób 
i pomiarów,

- protokoły z odbiorów robót ulegających zakryciu lub kserokopię stron 
z dziennika budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzającym odbiór ww. prac,

- oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót stanowiących przedmiot umowy z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót oraz z obowiązującymi przepisami;

- oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a w razie korzystania z sąsiednich terenów również tych terenów.

Dokumenty odbiorowe przekazane zostaną w sposób uporządkowany, uniemożliwiający ich przypadkowe zdekompletowanie.

    - W ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, o którym mowa w ust. 3 inspektor nadzoru odpowiednimi wpisami do dziennika budowy potwierdzi zakończenie robót oraz faktyczną gotowość przedmiotu umowy do odbioru końcowego, bądź zażąda uzupełnienia dokumentów lub zakończenia (poprawienia) przedmiotu umowy. Żądanie zgłoszone przez inspektora nadzoru jest równoznaczne z koniecznością dokonania przez Wykonawcę ponownego zawiadomienia zgodnie z ust. 3.

    - Odbioru prac ulegających zakryciu dokonuje inspektor nadzoru sporządzając protokół odbioru lub dokonując na tę okoliczność stosownego wpisu w dzienniku budowy.

    - W przypadku nie stawienia się Zamawiającego w wyznaczonym terminie pomimo prawidłowego zawiadomienia  o  odbiorze,  protokół sporządza jednostronnie Wykonawca dokonując wzmianki o nieobecności Zamawiającego. Jednostronnie sporządzony protokół stanowi podstawę naliczenia należności za wykonane prace 
i wystawienia faktury częściowej lub końcowej.

    - W przypadku zaistnienia potrzeby usunięcia wad, Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o ich usunięciu oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.

    - Osobami upoważnionymi przez Zamawiającego do odbioru przedmiotu umowy są:

- Kierownik Działu Administracyjno-Technicznego – Jan Macyszyn

- Główny Specjalista ds. Administrowania Nieruchomością – Dariusz Szkop

- osoby pełniące z ramienia Zamawiającego nadzór nad realizacją zamówienia – .........................................................................................

9. Osobami upoważnionymi przez Wykonawcę do występowania w imieniu Wykonawcy 
w czasie odbiorów częściowych i odbioru końcowego są: .....................................................

§ 8

### WARUNKI PŁATNOŚCI

- Rozliczenie i fakturowanie prac za przedmiot zamówienia niepodlegający reklamacji nastąpi po jego protokolarnym końcowym odbiorze.

- Wynagrodzenie będzie płatne w ciągu 14 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego, przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, przy czym Wykonawca wystawi fakturę po podpisaniu przez Strony protokołu odbioru końcowego, a w przypadku stwierdzenia usterek po protokolarnym odebraniu ich usunięcia. W razie opóźnienia płatności Zamawiający zapłaci ustawowe odsetki.

- W przypadku zawarcia przez Wykonawcę umów z podwykonawcami zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia za roboty wykonywane przez podwykonawcę nastąpi po uprzednim przedstawieniu Zamawiającemu faktur za te roboty wraz z oświadczeniem podwykonawcy, że zostały zaspokojone przez Wykonawcę wszelkie jego wymagalne wierzytelności dotyczące przysługującego mu wynagrodzenia za wykonane roboty i nie wnosi on żadnych roszczeń z tytułu realizacji ww. umów.

- Jeżeli oświadczenie, o którym mowa w ust.3 nie zostanie dostarczone lub będzie wadliwe, lub z jego treści wynikać będzie, że roszczenia podwykonawcy nie zostały zaspokojone w całości lub w części, Zamawiający ma prawo odmówić zapłaty wskazanej w fakturze kwoty do czasu doręczenia prawidłowego oświadczenia. Sytuacja taka nie będzie traktowana jako opóźnienie lub zwłoka Zamawiającego w zapłacie i z tego tytułu nie będą przysługiwać Wykonawcy żadne roszczenia lub prawa.

- Faktury należy wystawiać na: Miasto Poznań, Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, 61-655 Poznań, ul. Gronowa 20, NIP: 209-00-01-440

§9

#### KARY UMOWNE

1.	Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego o którym mowa w §2  ust.1 umowy.

2.	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną :

- za powstałą zwłokę w wykonaniu Umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (przekroczenie terminu o którym mowa w §3 ust.2) w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego określonego w §2 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż kwota określona w pkt.d),

- za powstałą i udokumentowaną zwłokę w realizacji obowiązku, o którym mowa w §5 ust.1f w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego określonego w §2 ust.1 umowy za każdy dzień zwłoki, nie więcej jednak niż kwota określona w pkt.d)

- za zwłokę w usunięciu ujawnionych w okresie gwarancji wad przedmiotu umowy, 
w wysokości 0,3% wynagrodzenia umownego określonego w §2 ust.1, za każdy dzień zwłoki, licząc od terminu wyznaczonego na ich usunięcie,

- za odstąpienie od umowy wskutek okoliczności leżących po stronie Wykonawcy 
w wysokości  10 % wynagrodzenia umownego o którym mowa w §2 ust.1 umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie z wierzytelności kwoty kar umownych, 
o których mowa w ust.2, o ile nie dokona zapłaty kary w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury z tytułu jej naliczenia.

- Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowań przewyższających kary umowne.

§10

## WARUNKI GWARANCJI

- Wykonawca udziela …... miesięcznej (nie mniej niż 36 miesięcy) gwarancji na przedmiot umowy określony w § 1 licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego  robót.

- W przypadku, gdy producent udziela gwarancji na okres dłuższy niż określony w ust.1 obowiązuje gwarancja producenta, która wynosi:

- dla ………………………………………………………………………………….............................*

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do usuwania ujawnionych wad i usterek przedmiotu umowy nie później niż w ciągu 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania zgłoszenia a ich usunięcie nie będzie trwało dłużej niż czas niezbędny do wykonania tego typu prac.

- Zgłoszenie wad Zamawiający składa telefonicznie i potwierdza pisemnie (może być faxem lub mailem) do siedziby Wykonawcy w dni robocze w godzinach 800 - 1530, przy czym zgłoszenia otrzymane po godzinie 1530 będą traktowane jako zgłoszenia otrzymane o godzinie 800 w następnym dniu roboczym.

- Wady będą zgłaszane pod nr telefonu ……..…….. , nr faxu …...……….., e-mail: ……………….

- W przypadku nie wywiązania się z obowiązku określonego w ust.3, Zamawiający naliczy kary umowne, o których mowa w §9 ust.2c oraz obciąży Wykonawcę kosztami usunięcia usterek.

- Nie podlegają gwarancji: normalne zużycie eksploatacyjne, wyroby nieprawidłowo użytkowane i konserwowane, uszkodzenia mechaniczne powstałe z winy Zamawiającego.

§11

# ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi na rzecz Zamawiającego zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia za przedmiot umowy wskazanego w §2 ust.1 Umowy (z podatkiem VAT), tj. kwotę: ………………… zł, (słownie złotych: …………………..) w formie………......…., wpłacone/zdeponowane …………....….

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy służy do pokrycia roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym były one przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

§12

# NADZÓR NAD PRACAMI

- Bieżący nadzór nad realizacją przedmiotu umowy ze strony Zamawiającego będzie sprawował Główny Specjalista ds. Administrowania Nieruchomością – Dariusz Szkop.

- Nadzór inwestorski nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawował będzie ……………….

- Nadzór autorski nad realizacją przedmiotu zamówienia sprawował będzie …………………..

- Nadzór ornitologiczny nad realizacją zamówienia sprawował będzie ………………………….

- Odpowiedzialnymi za realizację zamówienia po stronie Wykonawcy będą ............................

§13

## ZMIANY LUB UZUPEŁNIENIA

- Zmiany lub uzupełnienia Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Zakazuje się zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z wyjątkiem sytuacji opisanych w ust.4.

- Zmiana umowy dokonana z naruszeniem postanowień ust.1 i 2 jest nieważna.

- Zamawiający określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy:

- zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy z powodu:

- działania siły wyższej, tj. wyjątkowego zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia, na które zarówno Zamawiający jak i Wykonawca nie mieli wpływu,

- wyjątkowo niesprzyjających i występujących w dłuższym okresie warunków atmosferycznych,

- zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności wstrzymania robót przez Zamawiającego związanych z realizacją pod nadzorem ornitologa decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 
w Poznaniu nr WPN-II.6401.209.2015.BŚ.2 z dnia 07.09.2015 r.

- zmian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

- skrócenia terminu realizacji przedmiotu umowy – na wniosek Wykonawcy,

- zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego w przypadku:

- zmiany którejkolwiek z osób wskazanych w § 12 ust. 5 na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, pod warunkiem przedstawienia w jej zastępstwie osoby spełniającej warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zmiany przedstawicieli Zamawiającego, o których mowa w § 12 ust.1-4  na wniosek Zamawiającego ,

- Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Wykonawca winien dostarczyć do Zamawiającego w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Zamawiający może pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

§14

## ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy na podstawie art. 145 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- W przypadku, o którym mowa w ust.1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§15

## POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Wszystkie problemy i sprawy sporne wynikające z Umowy, dla których strony nie znajdą      polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane zgodnie z przepisami prawa przez sąd     powszechny w Poznaniu.

- W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie mają przepisy ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. 2014 poz. 121, ze zm.), jeżeli przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych nie stanowią inaczej.

- Umowę sporządzono w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach – cztery egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. Wszystkie egzemplarze mają taką samą moc prawną.

- Integralną częścią umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ...............................................

ZAMAWIAJĄCY:                                                 WYKONAWCA:

* - wymienić wszystkie elementy wchodzące w skład przedmiotu zamówienia, które mają okres gwarancji dłuższy niż określony w §10 ust.1