#### Poznań, dnia ……………………..

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(W SKRÓCIE: SIWZ)

#### na „Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole”

#### Zatwierdzona przez:

#### ……………………………………

(podpis Kierownika Zamawiającego

lub osoby upoważnionej)

Nr sprawy: ZG-NZP.3410.8.2016

POSTANOWIENIA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

(SIWZ)

- Zamawiający  (Nazwa i adres)

Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ

ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań

NIP 209-00-01-440, Regon 631257822

- zwane dalej Zamawiającym

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą 
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 
z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwaną w dalszej treści ustawą, lub uPzp.

- Przedmiot zamówienia:

### Nazwa nadana zamówieniu: Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole.

Zamawiający informuje, iż Zamówienie jest udzielane w częściach, których niniejsze zamówienie, mimo wartości poniżej progu art. 11 ust. 8 uPzp, jest prowadzone dla wartości ustalonej dla całego zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole.

Rękojmia za wady przedmiotu umowy 2 lata.

Niniejsze zamówienie jest część projektu geodezyjno - informatycznego realizowanego przez Zamawiającego, zainicjowanego między innymi zawartym w dniu 5 listopada 2014 roku porozumiem w formie listu intencyjnego – podpisanym przez Geodetę Kraju, Wojewodę Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz starostów powiatowych i prezydentów miast na prawach powiatu, w tym również przez Prezydenta Miasta Poznania.

Projekt ten jest w fazie realizacji oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji projektowej celem złożenia wniosku o dofinansowanie do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 (WRPO 2014+). Powyższe okoliczności nie nakładają na wykonawcę żadnych dodatkowych zobowiązań, poza uwzględnieniem na etapie wystawienia faktury VAT lub faktur VAT podanych przez Zamawiającego informacji, zapewniających zgodności przedmiotową oraz finansową realizacji zamówienia z przyjętymi w projekcie, co do nazwy i wartości kategoriami wydatków.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik do umowy– Warunki techniczne.

Kod/y i nazwa/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV):

72310000-1 Usługi przetwarzania danych

72320000-4 Usługi bazy danych

- Na podstawie art. 29 ust. 4 pkt. 4 (oraz w związku z art. 36 ust. 2 pkt. 9 lit. d) ustawy Pzp Wykonawca i/lub podwykonawca zobowiązany jest na cały okres realizacji zamówienia do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (pełen etat), z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, na stanowisku do tworzenia bazy danych, co najmniej 5 osób mających doświadczenie 
i wiedzę w tworzeniu bazy danych ewidencji gruntów i budynków, w tym, co najmniej 2 osób posiadających uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy z 17.05. 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 520) w zakresie 1 - „geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne” i 2 - „rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”.

- Wykonawca i/lub podwykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy zobowiązany będzie do przedstawienia Zamawiającemu wykazu osób o których mowa w pkt. 1 łącznie z deklaracją w zakresie sposobu ich zatrudnienia, uprawnień (jeśli są wymagane), wiedzy i doświadczenia (załącznik do umowy) wraz dokumentami potwierdzającymi zatrudnienie tych osób.

- Zamawiający wymaga osobistego wykonania świadczenia przez osoby wskazane 
w wykazie osób.

- W uzasadnionych przypadkach, możliwe jest zastąpienie osób wykazanych w wykazie innymi osobami pod warunkiem, że zostaną spełnione wymogi o których mowa w pkt. 1.

- Sposób dokumentowania zatrudnienia osób o których mowa w  pkt. 1:

Wykonawca raz na 3 miesiące przez cały okres realizacji zamówienia będzie przedkładał Zamawiającemu deklarację w zakresie sposobu zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia i otrzymywania przez nie pensji (załącznik do umowy).

- Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia

- W przypadku nie przedstawienia w terminie dokumentów, o którym mowa w pkt. 5 Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 2 000,00 PLN

- W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku wskazanego w pkt. 5 lub zmiany sposobu zatrudnienia opisanego w pkt. 1, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia.

- Osoby  z wykazu osób będą wykonywały czynności na stanowisku do tworzenia bazy danych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia – Warunkami technicznymi (Załącznik do umowy).

- Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia:

- zmiany ceny w zakresie wysokości stawki podatku VAT, jeżeli zostanie ogłoszona ustawowa jej zmiana;

- nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy prawo zamówień publicznych:

- zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy 
(np. zmiana nr rachunku bankowego), zmiana stawki VAT, o ile Zamawiający wyrazi nań zgodę,

- zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy stronami.

Jednakże nie stanowi to obowiązku, z którego Wykonawca mógłby wnosić roszczenie wobec Zamawiającego.

- Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie umowy.

- Na podstawie art. 24 ust. 2a ustawy Pzp. Zamawiający wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcę, który w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą dowolnych środków dowodowych, jeżeli zamawiający przewidział taką możliwość wykluczenia wykonawcy w ogłoszeniu o zamówieniu, w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub w zaproszeniu do negocjacji. Zamawiający nie wyklucza z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia

- Informacja na temat części zamówienia i możliwości składania ofert częściowych

- Oferta musi obejmować całość zamówienia, Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

- Oferty częściowe jako sprzeczne (nie odpowiadające) z treścią SIWZ zostaną odrzucone.

- Informacja na temat możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych.

- Informacja na temat przewidywanych zamówień uzupełniających

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust.1 pkt 6

- Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

- Informacja na temat aukcji elektronicznej

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

- Informacja na temat zwrotu kosztów postępowania

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności koszty sporządzenia oferty, pokrywa Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu (za wyjątkiem zaistnienia sytuacji, o której mowa w art. 93 ust. 4 ustawy).

- Informacja na temat możliwości składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów oraz uczestnictwa podwykonawców

- Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (możliwość składania jednej oferty, przez dwa lub więcej podmiotów np. konsorcjum firm, spółkę cywilną), pod warunkiem, że taka oferta będzie spełniać następujące wymagania:

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

  - Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo – zgodnie z rozdz. XII pkt. 7.2. SIWZ - Inne oświadczenia i dokumenty – nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę;

Uwaga:

pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej (lit. a i b) może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę.

  - Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z wykonawców lub pełnomocnika);

  - Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zobowiązany jest złożyć dokumenty wymienione w rozdziale XII w pkt 1.1. do 1.7. oraz 7.3 SIWZ.

Uwaga:

w przypadku spółek cywilnych:

- dokumenty z pkt 1.3 - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego - należy złożyć  zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną (w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych), jak i dla samej spółki (w zakresie podatku VAT),

- dokumenty z pkt. 1.4 – aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego – należy złożyć zarówno dla każdego z przedsiębiorców tworzących spółkę cywilną, jak i dla samej spółki.

  - Wykonawcy tworzący jeden podmiot mogą wspólnie złożyć dokumenty wymienione w rozdz. XII pkt. 2.2.1 a (wykaz usług); 2.3.1. a i b (wykaz osób, oświadczenie o uprawnieniach); 2.3.2 a (wykaz narzędzi); 2.4.1.a (informację banku lub spółdzielczej kasy); SIWZ.

Uwaga:

wspólne złożenie dokumentów, o którym wyżej mowa, prowadzić ma do wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, opisanych w SIWZ (wystarczające będzie, jeżeli dokumenty te złoży tylko jeden z Wykonawców wspólnie składających ofertę, o ile wykazane zostanie w ten sposób spełnianie warunków udziału w postępowaniu postawionych w SIWZ);

  - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 3 rozdziału XII SIWZ Wykonawcy składający ofertę wspólną mogą złożyć łącznie, pod warunkiem, iż oświadczenie to zostanie podpisane w imieniu wszystkich podmiotów występujących wspólnie (przez Pełnomocnika) lub przez wszystkie podmioty składające ofertę wspólną; Zamawiający dopuszcza również złożenie Oświadczenia przez każdego z Wykonawców odrębnie.

  - dopuszcza się, aby wadium zostało wniesione przez Pełnomocnika (lidera) lub przez jeden z podmiotów występujących wspólnie;

  - wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z Wykonawcą występującym jako Pełnomocnik pozostałych.

2.	Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Wykonawca, który zamierza wykonywać zamówienie przy udziale podwykonawcy, musi wyraźnie w ofercie wskazać, jaką część (zakres zamówienia) wykonywać będzie w jego imieniu podwykonawca. Należy w tym celu wypełnić  odpowiednio załącznik nr 1 – formularz oferty. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu „nie dotyczy” lub inne podobne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony (puste pole). Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez  udziału podwykonawców.

2.1.	W przypadku, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b ustawy, tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający wymaga oprócz wskazania części (zakresu) zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy, podania nazwy (firmy) tego  podwykonawcy.

- Termin wykonania zamówienia.

Zamówienie należy zrealizować  w terminie maksymalnie 16 miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy (termin podlega ocenie w kryteriach oceny ofert).

- Warunki udziału w postępowaniu. 
Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków. 
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie muszą dołączyć do ofert Wykonawcy

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie, nie mogą podlegać wykluczeniu 
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z ofertą należy dołączyć:

  - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. do SIWZ;

  - aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż  3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10-11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 oraz 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki z art.  22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące:

  - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli  
  przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - nie dotyczy

  - posiadania wiedzy i doświadczenia.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

2.2.1  Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę o wartości na wartość minimum 100 000,00 zł brutto obejmującej zakładanie ewidencji gruntów i budynków, modernizację ewidencji  gruntów i budynków.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

- wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych  również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, 
z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, (zgodnie z załącznikiem do SIWZ) oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

- określenie usług, których dotyczy obowiązek wskazania przez Wykonawcę 
w wykazie lub złożenia poświadczenia w tym informacji o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie (zgodnie z załącznikiem do SIWZ)

Przez główne usługi należy rozumieć usługi wykazane w liczbie i zakresie wystarczającym  do potwierdzenia spełniania opisanego wyżej warunku.

W przypadku usług niewykonanych lub nienależycie wykonanych - należy wymienić wszystkie w wykazie  lub wpisać nie dotyczy (zgodnie z załącznikiem do SIWZ)

Dowodami, o których mowa powyżej są:

- poświadczenie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

- oświadczenie wykonawcy, w przypadku jeżeli z uzasadnionych przyczyn 
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, 
o którym wyżej mowa.

Uwaga: W przypadku gdy Zamawiający – Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego Geopoz - jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w załączniku do SIWZ, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których wyżej mowa.

  - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

- 2.3.1. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował)
min. 5 osobami posiadającymi doświadczenie i wiedzę w tworzeniu bazy danych sieci uzbrojenia terenu w tym, co najmniej 2 osoby posiadające uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii, o których mowa w art. 43 ustawy z 17.05. 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 520) w zakresie 1 - „geodezyjne pomiary sytuacyjno-wysokościowe, realizacyjne i inwentaryzacyjne” i 2 - „rozgraniczanie i podziały nieruchomości (gruntów) oraz sporządzanie dokumentacji do celów prawnych”.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zgodnie z załącznikiem do SIWZ;

- oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia – zgodnie z załącznik do SIWZ.

2.3.2. Wykonawca musi wykazać dysponowanie (dysponuje lub będzie dysponował) 
min. 5 stacjami roboczymi z następującymi parametrami: wymaga się min. 4 GB pamięci RAM, 20 GB wolnej przestrzeni dyskowej na instalację, min. Windows XP/7 Pro, konto użytkownika z prawami administratora, zaleca się stosowanie procesora o  minimalnej wydajności 6000 pkt. w teście PassMark CPU Mark (passmark.com). Instalację systemu antywirusowego, komponentów WEGA 2010 oraz innych aplikacji związanych z funkcjonowaniem SI wykona Zamawiający w przypadku pracy w siedzibie Zamawiającego.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami – zgodnie z załącznikiem do SIWZ.

  - sytuacji ekonomicznej i finansowej

Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku:

2.4.1.	Wykonawca musi wykazać, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową, w wysokości nie mniejszej niż 225 000,00 zł.

W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunku, o którym mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wraz z ofertą:

  - informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga: dotyczy warunku z pkt 2.4. niniejszego rozdziału SIWZ. Jeżeli z uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie może przedstawić dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych wyżej warunków, może przedstawić inne dokumenty, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanych warunków. (art. 26 ust. 2c ustawy).

Uwaga: Jeżeli Wykonawca wskazując spełnianie warunku, o których mowa pkt 2.4., polega na zasobach innych podmiotów zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy, Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów, o których mowa w pkt 2.4.1 a, niniejszego rozdziału, dotyczącej tych podmiotów.

- W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 2.1. do 2.4. oprócz dokumentów wyszczególnionych powyżej, należy złożyć oświadczenie, zgodne z załącznikiem do SIWZ.

- W zakresie warunków udziału w postępowaniu opisanych w pkt 2.2 do 2.4. (opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków) niniejszego rozdziału SIWZ, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Zobowiązanie takie należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub kopii poświadczonych za zgodność  z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby.

4.1.  Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, opisanych w pkt. 2.2 do 2.4. niniejszego rozdziału SIWZ, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt. 4 (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający może żądać dokumentów dotyczących w szczególności:

a)  zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

  - sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia,

  - charakteru stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem;

  - zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

4.2.  Żądanie dokumentów j/w  nastąpi w przypadku, gdy Wykonawca nie udowodni w wystarczający sposób dysponowania zasobami podmiotu trzeciego niezbędnymi dla należytego wykonania   zamówienia.

4.3.    Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z art. 26 ust 2b ustawy, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za udostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, a opisanych w pkt 2.2 do 2.4. niniejszego rozdziału SIWZ (opis sposobu dokonania oceny spełniania warunków), polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych powyżej w pkt 4 (zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy), a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, wymagane jest przedłożenie w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów, o których mowa w pkt 1 (pkt 1.1. do 1.7.) niniejszego rozdziału SIWZ.

- Odstępstwo co do niektórych dokumentów, w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa:

    - w pkt. 1: 1.2 do 1.4. i 1.6. – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania , potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

6.1.2. w pkt. 1: 1.5 i 1.7 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8  oraz pkt 10 i 11ustawy.

  - Dokumenty, o których mowa powyżej w pkt 6.1.1. lit a i c oraz w pkt 6.1.2., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 6.1.1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 6.1.1. i 6.1.2., zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy,  złożone przed  właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Pkt 6.2. stosuje się odpowiednio.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Zamawiający, zamiast dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału 
w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, zaakceptuje załączone do oferty oświadczenie własne wykonawcy złożone w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia wg Rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z 5.1.2016 ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (Dz.U.U.E. L 3/16); W takim przypadku Zamawiający zastosuje procedurę określoną art. 26 ust. 3 ustawy.

7.    Inne oświadczenia i dokumenty, które należy przedłożyć wraz z ofertą.

7.1.	Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy oraz, że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń-na formularzu oferty – zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

7.2.	Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

7.3.    Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – zgodnie z załącznikiem SIWZ.

7.4.	W przypadku wniesienia wadium w postaci pieniężnej, zalecane jest dołączenie do oferty kopii potwierdzenia nadania przelewu.

  - W przypadku wniesienia wadium w postaci niepieniężnej, należy dołączyć do oferty oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium – zgodnie z pkt. 2.1. Rozdziału XVI SIWZ.

Uwaga: Wykonawcy mogą składać wszystkie wykazy, informacje czy oświadczenia także na własnych drukach, pod warunkiem, że będą one opracowane według schematu druków załączonych do niniejszej specyfikacji (załączniki nr 1-7 do SIWZ).

Uwaga: Potwierdzenie spełniania warunków udziału w niniejszym postępowaniu, Zamawiający oceniał będzie na podstawie wymaganych oświadczeń i dokumentów. Ocena spełniania warunków dokonywana będzie w systemie 0 – 1 (zero - jedynkowym tj. „spełnia – nie spełnia”), nie spełnienie chociażby jednego z postawionych warunków udziału spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

Uwaga: W przypadku przedstawienia przez wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków, dokumentów, w których występuje waluta inna niż polska, w celu jej przeliczenia stosowany będzie:

- średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej,

- średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

  - Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje, z zastrzeżeniem pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający oraz Wykonawcy mają obowiązek przekazywać wyłącznie na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną (adres Zamawiającego, nr faksu oraz adres e-mail podany został w oznaczeniu Zamawiającego na stronie tytułowej SIWZ) z dopiskiem: „Stanowisko ds. Zamówień Publicznych”.

  - W przypadku wezwania przez Zamawiającego do złożenia (uzupełnienia) oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw w trybie art. 26 ust. 3 ustawy, oświadczenia, dokumenty lub pełnomocnictwa należy przedłożyć (złożyć/uzupełnić) w takiej samej formie, w jakiej składa się je wraz z ofertą tj. w formie pisemnej.

  - Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, bądź drogą elektroniczną każda ze stron na żądanie drugiej ma obowiązek potwierdzić fakt otrzymania korespondencji.

  - Niezwłocznie po otwarciu złożonych ofert, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej (www.geopoz.pl) dane dotyczące złożonych ofert: imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta została otwarta, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia oraz warunków płatności zawartych w ofercie, wraz z informacją o kwocie, jaka została podana bezpośrednio przed otwarciem ofert (kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia).

  - Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej bądź o unieważnieniu postępowania Zamawiający zamieszcza dodatkowo na stronie internetowej pod następującym adresem: www.geopoz.pl

- Opis sposobu udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ.

- Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, jednakże nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, o ile wniosek o wyjaśnienie Specyfikacji wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- W uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania ofert, Zamawiający może zmienić treść dokumentów składających się na SIWZ. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana staje się w takim przypadku częścią Specyfikacji. Zostanie ona doręczona wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację (oraz zadającym pytania do SIWZ) i będzie dla nich wiążąca.

- Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu wyjaśnienia treści SIWZ.

- Treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej, pod następującym adresem: www.geopoz.pl Wszelkie zmiany treści SIWZ, jak też wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania co do treści SIWZ, Zamawiający zamieszczać będzie także pod wskazanym wyżej adresem internetowym.

- Osoby ze strony Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się 
z Wykonawcami

- Osoby upoważnione przez Zamawiającego do kontaktów z wykonawcami:

Szymon Jokiel – Pełnomocnik Dyrektora ds. Zamówień Publicznych, nr faks: +48 61 8271882, e-mail: szymon.jokiel@geopoz.poznan.pl

- Godziny do kontaktu: poniedziałek od 9:00 do 17:00, pozostałe dni tygodnia od 8:00 
do 15:30.

- Wymagania dotyczące Wadium

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 7.000,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

  - Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275 z późniejszymi zmianami).

  - Termin wnoszenia wadium upływa w dniu wyznaczonym do składania ofert. Złożona oferta musi być zabezpieczona wadium.

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacać przelewem na następujący nr konta: PKO BP S.A.    nr:  43 1020 4027 0000 1102 1262 7164

Uwaga: Wadium w tej formie uważa się za wniesione w sposób prawidłowy, gdy środki pieniężne wpłyną na konto Zamawiającego przed upływem terminu składnia ofert.

  - Wadium wnoszone w postaci niepieniężnej należy złożyć w oryginalnym egzemplarzu bezpośrednio do oferty. Zaleca się zamieścić dokument wadialny w taki sposób, aby jego zwrot przez Zamawiającego nie naruszył integralności oferty i dołączonych oświadczeń wraz z dokumentami (np. umieszczony w koszulce, co pozwoli na swobodne oddzielenie wadium od reszty dokumentów i ew. zwrot).

  - Zamawiający zwróci wniesione wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem pkt 2.7. lit. a niniejszego rozdziału SIWZ.

  - Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

  - Zamawiający zażąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z zapisem pkt 2.2. niniejszego rozdziału SIWZ, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania, jego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca ten wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

  - Wykonawca, którego oferta została wybrana, a który wniósł wadium w pieniądzu, może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami:

a)       jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę, jako najkorzystniejszej,

b)      jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie,

- nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na zasadach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- zawarcie umowy w sprawie niniejszego zamówienia stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi: 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert, określonym w rozdziale XX SIWZ. Dzień ten jest 1 (pierwszym) dniem terminu związania ofertą.

- Opis sposobu przygotowania oferty

- Ofertę należy sporządzić na formularzu oferty lub według takiego samego schematu, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

- Do oferty należy dołączyć:

2.1.	Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) – zalecane, nie wymagane.

2.2.	Dokumenty i oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami SIWZ.

2.3.	Dokumenty, w tym oświadczenia, dołączone do oferty, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (uwaga! – przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy) z zastrzeżeniem pisemnego zobowiązania innego podmiotu, o którym mowa w pkt. 4 rozdz. XII SIWZ, które musi zostać złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność notarialnie lub przez podmiot udostępniający zasoby. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, o których mowa w pkt. 4 rozdziału XII SIWZ, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

2.4.	Oferta wraz ze wszystkimi załącznikami (dokumentami i oświadczeniami) stanowi jedną całość. Zaleca się, aby wszystkie strony były ze sobą połączone w sposób uniemożliwiający ich samoczynną dekompletację (np. zszyte, spięte, zbindowane itp.).

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

3.1.	Ofertę należy sporządzić zgodnie z wymaganiami SIWZ.

- Oferta wraz z załącznikami musi być sporządzona na piśmie, w języku polskim.

  - Dokumenty, w tym oświadczenia, sporządzone w języku obcym, należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski – nie dotyczy formularza oferty, który musi być sporządzony zgodnie z wymogiem podanym w pkt 4 niniejszego rozdziału.

4.2.	Oferta musi być napisana na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

4.3.	Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.4.	Wszystkie załączniki do oferty stanowiące oświadczenie Wykonawcy, muszą być również podpisane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

4.5.	Upoważnienie/pełnomocnictwo do podpisania oferty, do poświadczania dokumentów za zgodność z oryginałem oraz do parafowania stron należy dołączyć do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów rejestrowych załączonych przez Wykonawcę. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

4.6.	Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy.

- Zaleca się, aby zapisane strony oferty, wraz z dołączonymi do niej dokumentami i oświadczeniami były ponumerowane oraz parafowane przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy jakakolwiek strona zostanie podpisana przez Wykonawcę, parafa na tej stronie nie jest już wymagana.

- Zleca się zamieścić ofertę wraz z pozostałymi dokumentami oświadczeniami w dwóch kopertach, opisanych w następujący sposób:

- koperta zewnętrzna:

-	powinna być zaadresowana oraz opisana w następujący sposób:

Miasto Poznań Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ Stanowisko ds. Zamówień Publicznych 61-655 Poznań, ul Gronowa 20, VI piętro, pok. 610, 609 Oferta do przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego KOBYLEPOLE” - Nie otwierać przed 15.09.2016 r. r. godz. 1200.

- koperta wewnętrzna:

- powinna być zaadresowana oraz opisana jw. oraz dodatkowo musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy umieścić w kopercie, opisanej jak wyżej w pkt. 6. Koperta dodatkowo musi być oznaczona określeniami: „Zmiana” lub „Wycofanie”.

- Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji co, do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

  - W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaże, ze zastrzeżone informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.), Zamawiający uzna zastrzeżone informacje za jawne, o czym poinformuje Wykonawcę.

  - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnice przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

  - Po otwarciu złożonych ofert, Wykonawca, który będzie chciał skorzystać z jawności dokumentacji z postępowania (protokołu), w tym ofert, musi wystąpić w tej sprawie do Zamawiającego z wnioskiem.

- Opis sposobu obliczenia ceny oferty

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ.

- Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia. Cena ta będzie stała i nie może się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych rozdz. III SIWZ.

- Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

- łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto, wraz ze wskazaniem stawki (procentowej) podatku VAT.

- Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w Zarządzie Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ – Stanowisko ds. Zamówień publicznych w pokoju nr 609, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową dopuszcza się jej złożenie w Biurze Obsługi Interesantów na I piętrze w budynku ZGiKM GEOPOZ, nie później niż do dnia 15.09.2016 r. do godziny 12:00

- Jeżeli oferta zostanie złożona po terminie o którym mowa w pkt. 1 Zamawiający o tym fakcie poinformuje niezwłocznie Wykonawcę oraz zwróci ją po upływie terminu przewidzianego do wniesienia odwołania.

- Zamawiający otworzy koperty z ofertami i zmianami w dniu 15.09.2016 r. o godzinie 12:30 w pok. nr 610 w siedzibie Zamawiającego.

- Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zamówienia (kwota brutto, wraz z podatkiem VAT).

- Podczas otwarcia kopert z ofertami, Zamawiający poda (odczyta) imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji, jakości – organizacji nad umową  oraz warunków płatności zawartych w ofercie.

- W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek Zamawiający prześle mu wszystkie informacje, o których mowa w pkt. 2 i 3 niniejszego rozdziału.

- W toku badania ofert Zamawiający sprawdzi, czy poszczególni Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie, art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

  - Ofertę Wykonawcy wykluczonego z postępowania, uznaje się za odrzuconą, zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy.

- Z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, oferta niezgodna z ustawą Prawo zamówień publicznych lub sprzeczna (nie odpowiadająca) z treścią SIWZ, podlega odrzuceniu. Wszystkie przesłanki, w przypadkach których Zamawiający jest zobowiązany do odrzucenia oferty, zawarte są w art. 89 ustawy.

- W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty omyłki wskazane w art. 87 ust. 2 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta zostanie poprawiona.

- W przypadku, gdy złożona zostanie mniej niż jedna oferta niepodlegająca odrzuceniu, postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia zostanie unieważnione. Zamawiający unieważni postępowanie także w innych przypadkach, określonych w ustawie w art. 93 ust. 1 ustawy.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w niniejszej SIWZ).

- Zamawiający powiadomi o wyniku przetargu przesyłając zawiadomienie wszystkim Wykonawcom, którzy złożyli oferty oraz poprzez zamieszczenie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń znajduje się na pierwszym piętrze w siedzibie Zamawiającego), a także na stronie internetowej pod następującym adresem: www.geopoz.pl

  - Zawiadomienie o wyniku przetargu przesyłane do Wykonawców, którzy złożyli oferty, będzie zawierało informacje o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty (nazwa i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano; uzasadnienie jej wyboru; nazwy (firmy), siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację);

- Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, wraz z podaniem uzasadnienia faktycznego i prawnego;

- Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym.

- terminie określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub ust. 2 ustawy, po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów wyboru najkorzystniejszej oferty:

Przy wyborze oferty najkorzystniejszej, zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- Cena ofertowa –  50 pkt.

- Termin realizacji zamówienia - 30 pkt.

- Okres gwarancji  na przedmiot umowy- 20 pkt.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, odpowiadająca wszystkim warunkom określonym w SIWZ, która uzyska największą łączną liczbę punktów.

Każdy z Wykonawców w poszczególnych kryteriach otrzyma odpowiednią liczbę punktów, wyliczoną  w następujący sposób:

Ad.

- Cena ofertowa – wg następującego wzoru:

CN

I P =   -----   x  ZC

CB

gdzie poszczególne litery oznaczają:

I P – liczba punktów,

CN – cena ofertowa najniższa spośród wszystkich rozpatrywanych i nieodrzuconych ofert,

CB – cena ofertowa oferty badanej (przeliczanej),

ZC – waga danego kryterium wyrażona w punktach  - 50 pkt.

Przy obliczaniu punktów w tym kryterium, Zamawiający zastosuje zaokrąglenie do dwóch miejsc po przecinku według zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeśli trzecia cyfra po przecinku jest mniejsza niż 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie

Ad.

- Termin realizacji zamówienia

- Za zaoferowanie wymaganego maksymalnego terminu realizacji zamówienia równego 16 miesięcy od dnia podpisania umowy – 0 pkt.

- Za zaoferowanie terminu realizacji zamówienia równego 15 miesięcy od dnia podpisania umowy – 15 pkt.

- Za zaoferowanie terminu realizacji zamówienia równego 14 miesięcy od dnia podpisania umowy – 30 pkt.

Ad.

3)    Okres gwarancji na przedmiot umowy

- Za zaoferowanie wymaganego minimalnego okresu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy 12 miesięcy – 0 pkt.

- Za zaoferowanie okresu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy 18 miesięcy
 – 10 pkt.

- Za zaoferowanie okresu gwarancji na zrealizowany przedmiot umowy 24 miesiące lub dłuższego niż 24 miesiące – 20 pkt.

- Informacje na temat rozliczania się w walutach obcych

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej.

- Informacje o formalnościach, jakie winny zostać spełnione w celu zawarcia umowy

- Przed podpisaniem umowy Wykonawca zapozna się z miejscem wykonywania umowy, Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych w Systemie informatycznym ZGiKM GEOPOZ oraz wydajności określonej w Warunkach Technicznych pkt. V ust. 5 (załącznik nr 8 do SIWZ). Jednocześnie złoży oświadczenie o zapoznaniu się i akceptacji ww. miejsca i dokumentów.

- Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej SIWZ wzór umowy (załącznik nr 9 do SIWZ).

- Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta wyłącznie 
z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, po upływie terminów określonych w art. 94 ustawy.

- Zamawiający poinformuje wykonawcę o terminie i miejscu zawarcia umowy.

- W przypadku wniesienia odwołania, aż do jego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

- Osoby reprezentujące wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

- W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (np. umowa konsorcjum, umowa spółki cywilnej).

- Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do ustalania szczegółów związanych z podpisaniem umowy po wyborze najkorzystniejszej oferty, będzie:

Małgorzata Woszczyk lub Szymon Jokiel  tel. +48 61 8271 860, +48 61 8271 861

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana (uznana za najkorzystniejszą) przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (łącznie  
z podatkiem VAT).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wnoszone w:

- pieniądzu - należy wpłacać przelewem na konto:
 PKO BP S.A.    nr:  43 1020 4027 0000 1102 1262 7164

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w wekslach z poręczeniem wekslowym banku, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego.

- Zamawiający dokona zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

- Środki ochrony prawnej

Unormowania dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w Dziale VI ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, pt. „Środki ochrony prawnej” 
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

- Zawartość Specyfikacji

| Zawartość SIWZ - Postanowienia SIWZ - Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Załącznik nr 4 - Załącznik nr 5 - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 7 - Załącznik nr 8 - Załącznik nr 9 Załączniki do Wzoru Umowy - Załącznik nr 1 do wz. Umowy - Załącznik nr 2 do wz. Umowy - Załącznik nr 3 do wz. Umowy - Załącznik nr 4 do wz. umowy - Załącznik nr 5 do wz. umowy - Załącznik nr 6 do wz. umowy - Załącznik nr 7 do wz. Umowy - Załącznik nr 8 do wz. Umowy - Załącznik nr 9 do wz. Umowy Załączniki do Warunków Technicznych (WT) - Załącznik nr 1a do WT - Załącznik nr 1b do WT - Załącznik nr 2 do WT - Załącznik nr 3a do WT - Załącznik nr 3b do WT - Załącznik nr 4 do WT - Załącznik nr 5 do WT - Załącznik nr 6 do WT - Załącznik nr 7 do WT - Załącznik nr 8 do WT - Załącznik nr 9 do WT - Załącznik nr 10 do WT - Załącznik nr 11 do WT - Załącznik nr 12a do WT - Załącznik nr 12b do WT - Załącznik nr 13 do WT - Załącznik nr 14 do WT - Załącznik nr 15 do WT - Załącznik nr 16 do WT - Załącznik nr 17 do WT - Załącznik nr 18 do WT - Załącznik nr 19 do WT; Rozdziały od I do XXVII Formularz oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej Opis przedmiotu zamówienia - Warunki Techniczne (WT) Wzór Umowy Formularz oferty Warunki Techniczne (WT) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Procedura odbioru Procedura realizacji zgłoszenia usterki Formularz zgłoszenia usterki Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z działania aplikacji WEGA (W przypadku udokumentowania wykonanych robót w systemie WEGA 2010 nie jest wymagane niniejsze zaświadczenie) Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji miejsca wykonywania Umowy Wykaz zatrudnionych osób wraz z deklaracją w zakresie sposobu ich zatrudnienia Zestawienie sekcji mapy zasadniczej Zestawienie arkuszy mapy ewidencyjnej - Wykaz budynków położonych na dwóch lub więcej nieruchomościach Wzór wykazu podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi – osoby fizyczne Wzór wykazu podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi – osoby prawne Zestawienie materiałów PZGiK (w tym dokumentacja architektoniczno-budowlana) Zakres danych do pozyskania Informacja o stopniu wykorzystania materiałów PZGiK Wzór formularza zapytania Wzór zawiadomienia (1) Wzór zawiadomienia (2) Formularz danych osoby fizycznej Formularz danych osoby prawnej Wzór wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku Wzór arkusza danych ewidencyjnych dotyczących budynku - Zasady weryfikacji i aktualizacji danych podmiotów ewidencyjnych - Formularz - Sprostowanie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki w bazie danych ewidencji gruntów i budynków Podręcznik użytkownika WEGA 2010 Mapa (w formie elektronicznej – po podpisaniu umowy) - Scenariusze WEGA 2010 Mapa (w formie elektronicznej – po podpisaniu umowy) - Wzór pisma – monitu - Wzór wykazu podmiotów, które zapoznały się z danymi ewidencyjnym - Wzór wykazu uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego. | Zawartość SIWZ - Postanowienia SIWZ - Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Załącznik nr 4 - Załącznik nr 5 - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 7 - Załącznik nr 8 - Załącznik nr 9 Załączniki do Wzoru Umowy - Załącznik nr 1 do wz. Umowy - Załącznik nr 2 do wz. Umowy - Załącznik nr 3 do wz. Umowy - Załącznik nr 4 do wz. umowy - Załącznik nr 5 do wz. umowy - Załącznik nr 6 do wz. umowy - Załącznik nr 7 do wz. Umowy - Załącznik nr 8 do wz. Umowy - Załącznik nr 9 do wz. Umowy Załączniki do Warunków Technicznych (WT) - Załącznik nr 1a do WT - Załącznik nr 1b do WT - Załącznik nr 2 do WT - Załącznik nr 3a do WT - Załącznik nr 3b do WT - Załącznik nr 4 do WT - Załącznik nr 5 do WT - Załącznik nr 6 do WT - Załącznik nr 7 do WT - Załącznik nr 8 do WT - Załącznik nr 9 do WT - Załącznik nr 10 do WT - Załącznik nr 11 do WT - Załącznik nr 12a do WT - Załącznik nr 12b do WT - Załącznik nr 13 do WT - Załącznik nr 14 do WT - Załącznik nr 15 do WT - Załącznik nr 16 do WT - Załącznik nr 17 do WT - Załącznik nr 18 do WT - Załącznik nr 19 do WT; Rozdziały od I do XXVII Formularz oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej Opis przedmiotu zamówienia - Warunki Techniczne (WT) Wzór Umowy Formularz oferty Warunki Techniczne (WT) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Procedura odbioru Procedura realizacji zgłoszenia usterki Formularz zgłoszenia usterki Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z działania aplikacji WEGA (W przypadku udokumentowania wykonanych robót w systemie WEGA 2010 nie jest wymagane niniejsze zaświadczenie) Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji miejsca wykonywania Umowy Wykaz zatrudnionych osób wraz z deklaracją w zakresie sposobu ich zatrudnienia Zestawienie sekcji mapy zasadniczej Zestawienie arkuszy mapy ewidencyjnej - Wykaz budynków położonych na dwóch lub więcej nieruchomościach Wzór wykazu podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi – osoby fizyczne Wzór wykazu podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi – osoby prawne Zestawienie materiałów PZGiK (w tym dokumentacja architektoniczno-budowlana) Zakres danych do pozyskania Informacja o stopniu wykorzystania materiałów PZGiK Wzór formularza zapytania Wzór zawiadomienia (1) Wzór zawiadomienia (2) Formularz danych osoby fizycznej Formularz danych osoby prawnej Wzór wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku Wzór arkusza danych ewidencyjnych dotyczących budynku - Zasady weryfikacji i aktualizacji danych podmiotów ewidencyjnych - Formularz - Sprostowanie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki w bazie danych ewidencji gruntów i budynków Podręcznik użytkownika WEGA 2010 Mapa (w formie elektronicznej – po podpisaniu umowy) - Scenariusze WEGA 2010 Mapa (w formie elektronicznej – po podpisaniu umowy) - Wzór pisma – monitu - Wzór wykazu podmiotów, które zapoznały się z danymi ewidencyjnym - Wzór wykazu uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego. | Zawartość SIWZ - Postanowienia SIWZ - Załącznik nr 1 - Załącznik nr 2 - Załącznik nr 3 - Załącznik nr 4 - Załącznik nr 5 - Załącznik nr 6 - Załącznik nr 7 - Załącznik nr 8 - Załącznik nr 9 Załączniki do Wzoru Umowy - Załącznik nr 1 do wz. Umowy - Załącznik nr 2 do wz. Umowy - Załącznik nr 3 do wz. Umowy - Załącznik nr 4 do wz. umowy - Załącznik nr 5 do wz. umowy - Załącznik nr 6 do wz. umowy - Załącznik nr 7 do wz. Umowy - Załącznik nr 8 do wz. Umowy - Załącznik nr 9 do wz. Umowy Załączniki do Warunków Technicznych (WT) - Załącznik nr 1a do WT - Załącznik nr 1b do WT - Załącznik nr 2 do WT - Załącznik nr 3a do WT - Załącznik nr 3b do WT - Załącznik nr 4 do WT - Załącznik nr 5 do WT - Załącznik nr 6 do WT - Załącznik nr 7 do WT - Załącznik nr 8 do WT - Załącznik nr 9 do WT - Załącznik nr 10 do WT - Załącznik nr 11 do WT - Załącznik nr 12a do WT - Załącznik nr 12b do WT - Załącznik nr 13 do WT - Załącznik nr 14 do WT - Załącznik nr 15 do WT - Załącznik nr 16 do WT - Załącznik nr 17 do WT - Załącznik nr 18 do WT - Załącznik nr 19 do WT; Rozdziały od I do XXVII Formularz oferty Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej Opis przedmiotu zamówienia - Warunki Techniczne (WT) Wzór Umowy Formularz oferty Warunki Techniczne (WT) Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych Procedura odbioru Procedura realizacji zgłoszenia usterki Formularz zgłoszenia usterki Zaświadczenie o odbyciu szkolenia z działania aplikacji WEGA (W przypadku udokumentowania wykonanych robót w systemie WEGA 2010 nie jest wymagane niniejsze zaświadczenie) Oświadczenie Wykonawcy o akceptacji miejsca wykonywania Umowy Wykaz zatrudnionych osób wraz z deklaracją w zakresie sposobu ich zatrudnienia Zestawienie sekcji mapy zasadniczej Zestawienie arkuszy mapy ewidencyjnej - Wykaz budynków położonych na dwóch lub więcej nieruchomościach Wzór wykazu podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi – osoby fizyczne Wzór wykazu podmiotów ewidencyjnych z danymi osobowymi – osoby prawne Zestawienie materiałów PZGiK (w tym dokumentacja architektoniczno-budowlana) Zakres danych do pozyskania Informacja o stopniu wykorzystania materiałów PZGiK Wzór formularza zapytania Wzór zawiadomienia (1) Wzór zawiadomienia (2) Formularz danych osoby fizycznej Formularz danych osoby prawnej Wzór wykazu zmian danych ewidencyjnych dotyczących budynku Wzór arkusza danych ewidencyjnych dotyczących budynku - Zasady weryfikacji i aktualizacji danych podmiotów ewidencyjnych - Formularz - Sprostowanie błędu pisarskiego, oczywistej omyłki w bazie danych ewidencji gruntów i budynków Podręcznik użytkownika WEGA 2010 Mapa (w formie elektronicznej – po podpisaniu umowy) - Scenariusze WEGA 2010 Mapa (w formie elektronicznej – po podpisaniu umowy) - Wzór pisma – monitu - Wzór wykazu podmiotów, które zapoznały się z danymi ewidencyjnym - Wzór wykazu uwag i zastrzeżeń zgłoszonych do projektu operatu opisowo-kartograficznego. |
| --- | --- | --- |

Załącznik nr 1 
do SIWZ

Załącznik nr 1

do Umowy nr ZG-NZP.3410.8.2016
z .....................................

..................................................................

Pieczęć Wykonawcy

# F O R M U L A R Z   O F E R T OWY

- Oferta złożona do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole”.

- Dane dotyczące Wykonawcy:

| Nazwa (firma) Wykonawcy(*) | Adres Wykonawcy |
| --- | --- |

| Nr NIP | Nr REGON | Telefon | Faks | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Rękojmia za wady: 24 miesiące.

- Cena ofertowa zamówienia (podana cyfrowo):

Brutto: ……………………………zł w tym ….% podatku VAT

- Termin realizacji zamówienia – zamówienie zrealizuję w terminie: …………………….. od dnia podpisania umowy

(wymagany termin realizacji zamówienia – 16 miesięcy. Za skrócenie terminu realizacji zamówienia zgodnie z rozdz. XXII SIWZ Wykonawca otrzyma odpowiednią ilość pkt)

- Okres gwarancji przedmiotu zamówienia – udzielę gwarancji na okres: ………………….. od daty odbioru całości zamówienia

(wymagany okres gwarancji przedmiotu zamówienia – 12 miesięcy. Za wydłużenie terminu okresu gwarancji zgodnie z rozdz. XXII SIWZ Wykonawca otrzyma odpowiednią ilość pkt.)

- Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy.

- Niniejszym oświadczam, że:

- zapoznałem się z warunkami zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń;

- zapoznałem się z postanowieniami załączonego do SIWZ wzoru umowy i przyjmuję go bez zastrzeżeń;

- przedmiot oferty jest zgodny z przedmiotem zamówienia

- jestem związany niniejszą ofertą przez okres 60 dni, licząc od dnia składania ofert.

- Niżej podaną część/zakres zamówienia, wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

| Część/zakres zamówienia | Nazwa (firma) podwykonawcy** |
| --- | --- |

9. Oferta została złożona na  ..…  zapisanych stronach, (kolejno ponumerowanych).

..........................................., dnia .....................		      ....................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

*Uwaga: w przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną należy wskazać wszystkich Wykonawców występujących wspólnie lub zaznaczyć, iż wskazany podmiot (Pełnomocnik/Lider) występuje w imieniu wszystkich podmiotów składających ofertę wspólną.

**Uwaga: Nazwę (firmę) podwykonawcy należy podać wyłącznie wówczas, gdy Wykonawca powołuje się na zasoby podwykonawcy, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy tj. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy.

Załącznik nr 2 
do SIWZ

..................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

## O Ś W I A D C Z E N I E

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole”

Oświadczam/y, że

- niepodlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia zgodnie 
z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)

..........................................., dnia .....................				………..............................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 3 
do SIWZ

..........................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

OŚWIADCZENIE

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O KTÓRYCH MOWA W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole”

na podstawie art. 44 ustawy Prawo zamówień publicznych oświadczam/y, że spełniam/y warunki dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności;

- posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia;

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

- sytuacji ekonomicznej i finansowej;

- opisane w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w pkt 2.1. do 2.4. w rozdziale XII SIWZ.

..........................................., dnia .....................			...........................	...........................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 4

do SIWZ

......................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ WYKONANYCH/WYKONYWANYCH GŁÓWNYCH USŁUG

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole”

przedkładam/y następujący wykaz wykonanych/wykonywanych głównych usług, w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia:

Informacje o usługach wykonanych bądź wykonywanych należycie

| Lp. | Podmiot na rzecz którego usługi zostały wykonane/są wykonywane | Opis wykonanych/wykonywanych usług | Wartość zamówienia brutto | Data wykonania /wykonywania usługi (Okres, przez który została wykonana lub jest wykonywana usługa) |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Informacja o usługach niewykonanych lub wykonanych nienależycie

| Lp. | Podmiot na rzecz którego usługi zostały niewykonane lub wykonane nienależycie | Opis niewykonanych lub wykonanych nienależycie usług – przedmiot zamówienia | Wartość zamówienia brutto | Data wykonywania usługi | Przyczyny niewykonania lub wykonania nienależygo usługi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

W przypadku usług niewykonanych lub nienależycie wykonanych - należy wymienić wszystkie w wykazie  lub wpisać nie dotyczy.

..........................................., dnia .....................			            ......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 5

do SIWZ

......................................................

(Pieczęć Wykonawcy)

WYKAZ OSÓB

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole”

przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

| Lp. | Imię Nazwisko | Kwalifikacje zawodowe - Uprawnienia w zakresie | Doświadczenie - informacje o wykonywanych pracach | Zakres czynności wykonywanych przy realizowanych pracach | Podstawa do dysponowania daną osobą (np. umowa o pracę/zlecenie/ korzystanie z zasobów innego podmiotu – art. 26 ust. 2b ustawy - Pzp wpisać właściwe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Jednocześnie oświadczam/y, że osoby wskazane w wykazie  posiadają uprawnienia wymagane odpowiednimi przepisami prawa w zakresie wymaganym SIWZ, rozdz. XII pkt. 2.3.1.

..........................................., dnia .....................			                       .....................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 6

do SIWZ

……………………..

Pieczęć Wykonawcy

WYKAZ NARZĘDZI, WYPOSAŻENIA ZAKŁADU

I URZĄDZEŃ TECHNICZNYCH DOSTĘPNYCH WYKONAWCY

W CELU WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole”

przedkładam poniższy wykaz, dla celów potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym:

| Lp. | Opis – nazwa sprzętu | Ilość (szt.) | Informacja o podstawie dysponowania wskazanymi zasobami |
| --- | --- | --- | --- |

..........................................., dnia .....................			  ......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy

Załącznik nr 7

do SIWZ

……………………..

Pieczęć Wykonawcy

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:

„Wykonanie prac związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków dla obrębu ewidencyjnego Kobylepole”

oświadczam/y, że:

- należę/należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zm.) i przedkładam/y poniższą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej*:

- …………………………………………………………………………………………………………………..

- …………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………

- …………………………………………………………………………………………………………………

lub

- nie należę/ nie należymy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 184, ze zm.)*:

* niepotrzebne skreślić

..........................................., dnia .....................			......................................................................

Podpis wraz z pieczęcią osoby uprawnionej

do reprezentowania Wykonawcy