Załącznik nr 3   

do Umowy nr ZG-NZP………2015 
z .....................................

PROCEDURA ODBIORU

1. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na bieżąco wykonanie prac dla pełnej  sekcji mapy zasadniczej.
2. Zamawiający dokonuje kontroli wykonanych prac dla sekcji mapy w ciągu 4 dni  od daty zgłoszenia i przekazuje Wykonawcy protokoły usterek, sporządzone na Formularzu zgłoszenia usterki – Załącznik nr 5 do Umowy. 

3. Do kontroli prac zostanie powołana przez Zamawiającego Komisja odbioru, 
o której składzie Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie.

4. Odbiór prac będzie się odbywał z podziałem na 3 etapy.  I etap odbioru prac możliwy jest po ukończeniu co najmniej 30% wszystkich sekcji map zasadniczych wykazanych w załączniku nr 2 do Warunków Technicznych, wykonanych w całości.  II etap będzie obejmował odbiór prac po ukończeniu kolejnych 30% wszystkich sekcji map zasadniczych, III etap po wykonaniu całości prac. Rozliczenie prac nastąpi proporcjonalnie, zgodnie z szacowaną długością sieci dla sekcji i szacowaną sumą długości wszystkich sieci.
5. Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru usług pisemnie.
6. Do zgłoszenia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

1) protokoły odbioru wewnętrznego,

2) protokoły usterek z częściowych odbiorów prac, z potwierdzeniem usunięcia usterek,
3) zestawienie prac będących przedmiotem odbioru potwierdzone przez 
Zamawiającego, zgodnie z pkt 1.
7. W ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru Zamawiający wyznaczy datę i miejsce odbioru oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich uczestników odbioru.

8. Odbioru dokonuje Komisja odbioru przy udziale Wykonawcy.
9. Komisja odbioru kontroluje zgodność wykonania przedmiotu z Warunkami technicznymi, technologią oraz obowiązującymi przepisami. 
10. Komisja odbioru zakończy odbiór nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

11. Protokół odbioru określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru sporządza Zamawiający i doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru. 
12. Protokół odbioru prac jest podstawą do wystawienia faktury za wykonanie prac, z uwzględnieniem podziału prac na 3 etapy.
13. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, nadające się do  usunięcia, wówczas Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia. 

14. Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, stosuję się odpowiednio §7 p. 1) lub 2) Umowy a odbiór nie może być dokonany.


