Załącznik nr 4
do umowy nr ……………………..

z dnia ……………………..

PROCEDURA ODBIORU

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru usługi pisemnie oraz przekazuje Zamawiającemu wyniki wykonanych prac.

- Przedmiotem odbioru mogą być wyłącznie materiały przetworzone całkowicie do postaci elektronicznej wraz z pozyskanym kompletem informacji w postaci wymaganej przez Warunki techniczne.

- Zamawiający dopuszcza częściowe odbiory prac zgodne z zasadami ujętymi w niniejszej procedurze.

- Przedmiotem odbioru częściowego lub końcowego mogą być jedynie materiały będące wynikami prac, które zostały poddane uprzednio procedurze weryfikacji, przedstawionej w załączniku nr 3 do Umowy.

- Zamawiający dokonuje weryfikacji wykonanych prac w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania wyników wykonanych prac i przekazuje Wykonawcy protokoły usterek, sporządzone na Formularzu zgłoszenia usterki – załącznik nr 2 do Umowy.

- Pierwszy odbiór może nastąpić nie wcześniej niż w 2018 r.

- Do zgłoszenia Wykonawca załączy następujące dokumenty:

  - protokoły odbioru wewnętrznego,

  - formularze zgłoszenia usterki z weryfikacji, z potwierdzeniem usunięcia usterek,

  - zestawienie prac będących przedmiotem odbioru potwierdzone przez 
Zamawiającego, zgodnie z pkt 1.

- W ciągu 5 dni roboczych od daty doręczenia zgłoszenia gotowości do odbioru  Zamawiający wyznaczy datę i miejsce odbioru oraz niezwłocznie powiadomi o tym wszystkich uczestników odbioru.

- Odbioru dokonuje Komisja odbioru przy udziale Wykonawcy.

- Komisja odbioru kontroluje zgodność wykonania przedmiotu z Warunkami technicznymi, technologią oraz obowiązującymi przepisami.

- Komisja odbioru zakończy odbiór nie później niż w ciągu 10 dni roboczych od daty rozpoczęcia odbioru.

- Protokół odbioru określający wszystkie ustalenia dokonane w trakcie odbioru sporządza Zamawiający i doręcza Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru.

- Protokół odbioru częściowego lub odbioru końcowego prac jest podstawą do wystawienia faktury częściowej lub faktury końcowej za wykonanie prac.

- Końcowy odbiór przedmiotu Umowy zostanie potwierdzony końcowym protokołem odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, nadające się do usunięcia, wówczas Zamawiający ma prawo odstąpić od odbioru, do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia nie dłuższy jednak niż 5 dni roboczych.

- Jeżeli w czasie czynności odbioru zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia odbiór nie może być dokonany.