**Załącznik nr 4
do umowy nr ……………………..**

**z dnia ……………………..**

**Harmonogram wykonania prac**

Harmonogram wykonania prac Zadania 1 Rozbudowa oprogramowania GIS o nowe moduły:

- moduł OŚRODEK

- portal dla geodetów

- portal dla komorników

- portal dla rzeczoznawców

- portal dla projektantów

- serwis danych rejestrów publicznych

 integracja

- z systemem obsługi spraw i dokumentów Mdok

- z systemem finansowo-księgowego QUATRA MAX

 dostosowanie aplikacji GIS do obsługi dokumentów cyfrowych

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy Zadania 1 | Termin wykonania |
| 1. | Moduł Ośrodek | nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. |
| 2. | Integracja z systemem obsługi spraw i dokumentów Mdok | nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. |
| 3. | Integracja z systemem finansowo-księgowego QUATRA MAX  | nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. |
| 4. | Dostosowanie aplikacji GIS do obsługi dokumentów cyfrowych | nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. |
| 5. | Portal dla geodety | nie później niż do dnia 31 sierpnia 2017 r. |
| 6. | Portal dla komorników | nie później niż do dnia 30 września 2017 r. |
| 7. | Portal dla rzeczoznawców | nie później niż do dnia 30 września 2017 r. |
| 8. | Portal dla projektantów | nie później niż do dnia 31 października 2017 r. |
| 9. | Serwis danych rejestrów publicznych | nie później niż do dnia 31 października 2017 r. |