PROCEDURA ODBIORU

- Zasady ogólne

- Procedury odbioru opisane w niniejszym Załączniku mają zastosowanie do odbiorów etapów zamówienia, w ramach których nastąpi odbiór produktów.

- Zmiana terminów określonych w niniejszym Załączniku może nastąpić za obopólnym pisemnym porozumieniem Stron umowy, w szczególności, jeżeli potrzeba takiej zmiany będzie wynikała ze złożoności odbieranego etapu.

- Wszystkie istotne dla Zamawiającego produkty będą sprawdzane przez Zamawiającego pod kątem jakości oraz zgodności ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy.

- Protokoły przekazania oraz odbioru przygotuje Wykonawca.

- Oprogramowanie i Oprogramowanie standardowe

- Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Zamawiającego o terminie przekazania Oprogramowania przynajmniej na 5 dni roboczych przed tym terminem

- Wykonawca dokonuje instalacji Oprogramowania do dnia przekazania Oprogramowania,

- Po instalacji Oprogramowania, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu protokół przekazania wraz z załącznikami: elektroniczną wersją przekazanego Oprogramowania i szczegółowym opisem infrastruktury i Oprogramowania, umożliwiającym wskazanym użytkownikom na kompletne przeprowadzenie testów akceptacyjnych w zakresie ustalonym przez Strony.

- Warunkiem rozpoczęcia testów akceptacyjnych jest odbiór przez Zamawiającego dokumentacji, w tym dokumentacji technicznej administratora oraz użytkownika.

- Zamawiający na bieżąco zgłasza Wykonawcy wady Oprogramowania

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do wykonania dowolnych innych, niż opisane w punkcie 3, testów Oprogramowania.

- Zamawiający ma prawo zgłaszania wad do obszarów uprzednio zaakceptowanych, jeżeli ujawniły się już po ich akceptacji.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i ponownego przedstawienia Oprogramowania do odbioru w terminie nie dłuższym niż 5 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia usterki.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia testów z udziałem podmiotu trzeciego lub przez podmiot trzeci.

- W przypadku braku wad Zamawiający podpisuje protokół odbioru etapu

- ODBIÓR danych MODELU 3D zapisanych w bazie danych Zamawiającego

- Zamawiający wykona kontrolę modelu pod względem zgodności jego wykonania z postanowieniami umowy, w tym zgodności z przepisami SOPZ

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania kontroli modelu podmiotowi trzeciemu.

- Zamawiający wykona kontrolę modelu 3D na wybranej przez siebie próbce danych w terminie 30 dni od daty zapisania danych modelu w bazie danych.

- Zamawiający odmówi odbioru modelu w przypadku stwierdzenia niezgodności jego wykonania z Umową, w szczególności z SOPZ.

- Wady modelu zostaną zapisane w raporcie z kontroli, który zostanie przekazany Wykonawcy.

- Zamawiający wyznaczy Wykonawcy termin usunięcia wad, nie krótszy niż 5 dni.

- Model uważa się za odebrany w przypadku podpisania protokołu odbioru etapu 3 przez Zamawiającego

- DOKUMENTACJA

- Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację na podstawie protokołu odbioru,

- Zamawiający zapozna się z dostarczoną dokumentacją w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od daty jej przekazania. W przypadku braku uwag Zamawiający dokona odbioru dokumentacji.

- W przypadku zgłoszenia uwag, Wykonawca poprawia dokumentację w terminie 5 dni roboczych i ponownie przedstawia do odbioru.